МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ НА 2018-2024 ГОД »

2017г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Борский на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района Борский |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального района Борский |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального района Борский; МБУ «Служба заказчика» муниципального района Борский |
| Участники Программы | Администрация муниципального района Борский, население муниципального района Борский; МБУ «Служба заказчика» муниципального района Борский; сельские поселения муниципального района Борский |
| Цель Программы | Формирование комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства на территории муниципального района Борский |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Борский; - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Борский; - создание безопасных и комфортных условий проживания населения муниципального района Борский; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Борский |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы Программа реализуется в один этап |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (за весь период реализации Программы) - 47 ед.; доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, - 100%; количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий муниципального района Борский - 9 ед.; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального района Борский - 100%; доля проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, от общего количества реализованных проектов, нуждающихся в благоустройстве, - 100% |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования программы составит 22551234,92 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 8976798,97 рублей; 2019 год- 11002045,95 рублей; 2020* год-2572390,00 рублей; 2021 год-0,00 рублей; 2022 год-0,00 рублей; 2023 год-0,00 рублей; 2024 год-0,00 рублей. В том числе: средства федерального бюджета –14407709,60 рублей, в том числе по годам: 2018 год-4148976,00 рублей; 2019 год-8738683,60 рублей; 2020* год-1520050,00 рублей; 2021 год-0,00 рублей; 2022 год -0,00 рублей; 2023 год-0,00 рублей; 2024 год-0,00 рублей, средства областного бюджета – 6006590,40 рублей, в том числе по годам: 2018 год-3765524,00 рублей; 2019 год- 1422576,40 рублей; 2020* год-818490,00 рублей; 2021 год-0,00 рублей; 2022 год -0,00 рублей; 2023 год-0,00 рублей; 2024 год-0,00 рублей, средства местного бюджета – 2136934,92 рублей, в том числе по годам: 2018 год-1062298,97 рублей; 2019 год-840785,95 рублей; 2020 год-233850,00 рублей; 2021 год-0,00 рублей; 2022 год -0,00 рублей; 2023 год-0,00 рублей; 2024 год-0,00 рублей, *Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению по мере выделения денежных средств из областного федерального бюджетов |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального района Борский; благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – администрацией муниципального района Борский. Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального района Борский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Борский. |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального района Борский

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района.

Статус современного муниципального района во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную районную среду для проживания граждан, а также комфортное современное общественное пространство.

Борский район Самарской области в современных границах с центром в селе Борское сформировался в 1928 году. Район расположен в лесостепной зоне на юго-востоке области на расстоянии 137 км от областного центра. Площадь района составляет 2103 кв. км. Борский район объединяет 51 населенный пункт, 13 сельских поселений. Численность населения района на 1 января 2017 года  составила  23942 человек.

Реализация муниципальной программе осуществляется в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек. В состав сельских поселений на территории муниципального района Борский входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек – это с. Борское, пос.Новоборский, с.Петровка.

Важным показателем прогресса наравне с уровнем жилищной обеспеченности, чистотой окружающей среды является создание в муниципальном районе и внутри

его сельских поселений полноценной благоустроенной среды обитания, современных малых архитектурных форм. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов помимо проездов и тротуаров, включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых и спортивных площадок. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте.

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории муниципального  района  Борский, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, изложенный в Приложение №1 к данной Программе, сформирован по результатам проведенной инвентаризации территории с.Борское, пос.Новоборский, с.Петровка муниципального района Борский. Данный перечень подлежит корректировке на основании решения заседания общественной комиссии по обеспечению реализации Программы. Состав и положение об общественной комиссии утверждены постановлением администрации муниципального района Борский от 07.11.2017г. № 911 “О мерах по реализации на территории муниципального района Борский  Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 - 2024 годах”.

На территории поселений района разработаны и утверждены правила благоустройства территории.

Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является: формирование комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства на территории муниципального района Борский.

Для достижения поставленной цели Программы планируется решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Борский.

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Борский.

- Создание безопасных и комфортных условий проживания населения муниципального района Борский.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Борский.

Срок реализации Программы

Срок реализации программных мероприятий осуществляется на постоянной основе в течение 2018-2024 годов.

# Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение показателей, установленных в приложении №3, за весь период реализации Программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий - 47 ед.;

- количество благоустроенных общественных территорий - 9 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, - 100%;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального района Борский - 100%;

- доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, - 100%.

Объемы и источники финансирования Программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит: 22551234,92 рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 14407709,60 рублей;

- средства областного бюджета – 6006590,40 рублей;

- средства местного бюджета – 2136934,92 рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

# Механизм реализации Программы

В рамках Программы запланировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Борский, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий, отдельных элементов благоустройства, необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального района Борский.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении комфортной городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству, а также всех заинтересованных граждан и организаций.

В Программу подлежат включению дворовые территории многоквартирных домов и общественные территории, прошедшие отбор в соответствии с Порядками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Борский на 2018 - 2024 годы", утвержденными постановлением администрации муниципального района Борский от 07.11.2017 № 911, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

Включение дворовой и общественной территории в муниципальную программу осуществляется на основании принятого решения заинтересованных лиц.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация муниципального района Борский.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД (не менее 30 дней);

- представляет заявки общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Борский нп 2018-2024 годы», созданной постановлением администрации муниципального района Борский от 07.11.2017г. № 911.

Исполнитель Программы несет ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств.

Общественная комиссия в соответствии с порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального района Борский от 07.11.2017г. № 911, проводит оценку представленных предложений с учетом критериев и количества баллов с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД на очередной и плановый период.

Для выполнения программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с приложении №4 к данной программе.

Программа предусматривает работы исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- установка скамеек,

- установка урн,

- обеспечение освещением,

- ремонт дворовых проездов;

Дополнительный перечень работ включает в себя:

- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильными парковками;

- озеленение территории;

- ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;

- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- ремонт или устройство ограждения;

- устройство площадок для выгула домашних животных;

- обустройство и (или) устройство площадок для сушки белья;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, указан в Приложении №5 к данной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных жилых домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в рамках данной программы не предусматривается.

Выполнение мероприятий из дополнительного перечня осуществляется при обязательном условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Трудовое участие в благоустройстве дворовой территорий может осуществляться в форме субботника по уборке дворовой территории, а также в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта),

- обеспечения благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Перед началом работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов разрабатываются дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской  среды муниципального района Борский на 2018-2024 годы» указан в приложении №6 к данной программе.

К благоустройству общественных территорий относится озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений

Общественные территории сформированы из числа территорий, прошедших рейтинговое голосование в 2018г. и набравших наибольшее количество голосов избирателей. Адресный перечень общественных территорий муниципального района Борский, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах по итогам рейтингового голосования, указан в приложении №2.

# Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации Программы на основе использования индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Борский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Борский Самарской области от 08.09.2015г. №855.

# Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального района Борский на 2018-2024годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального  района  Борский, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах по итогам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | с.Борское, ул. Неверовская, д.35 |  |
| 2 | с.Борское, ул.Ленина, д.78 |  |
| 3 | с.Борское, ул. Степана Разина, д.126 |  |
| 4 | с.Борское, ул. Д.Бедного, д.11 |  |
| 5 | с.Петровка, ул. Первомайская, д.14 |  |
| 6 | с.Борское, ул. Степана Разина, д.122 |  |
| 7 | с.Борское, ул. Ленинградская, д.54 |  |
| 8 | с.Борское, пер. Ленинградский, д.13 |  |
| 9 | с.Борское, ул. Победы, д.153 |  |
| 10 | с.Борское, ул. Ленинградская, д.130 |  |
| 2019 год |
| 1 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.17 |  |
| 2 | с.Борское, ул. Ленинградская, д.124 |  |
| 3 | с.Борское, ул. Ленинградская, д.55, ул.Октябрьская, д.51 |  |
| 2020 - 2024 годы |
| 1 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.5 |  |
| 2 | с.Борское, ул. Молодежная, д.9, ул. Молодежная, д.11 |  |
| 3 | с.Борское, ул. Степана Разина, д.118 |  |
| 4 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.1 |  |
| 5 | пос.Новоборский, ул. Специалистов, д.11 |  |
| 6 | с.Борское, ул. Советская, д.40, ул. Советская, д.42 |  |
| 7 | пос.Новоборский, ул. Нефтяников, д.2а, ул. Специалистов, д.1, ул. Специалистов, д.4, ул. Специалистов, д.12 |  |
| 8 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.19 |  |
| 9 | с.Борское, ул.Ленинградская, д.122 |  |
| 10 | с.Борское, ул. Победы, д.151 |  |
| 11 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.11 |  |
| 12 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.15 |  |
| 13 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.9 |  |
| 14 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.3 |  |
| 15 | пос.Новоборский, ул. Строителей, д.1а |  |
| 16 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.13 |  |
| 17 | с.Борское, ул.Почтовая, д.26 |  |
| 18 | пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д.7 |  |
| 19 | пос.Новоборский, ул. Строителей, д.2а |  |
| 20 | пос.Новоборский, ул.Специалистов, д.8, ул.Специалистов, д.6, ул.Специалистов, д.3, ул.Специалистов, д.7 |  |
| 21 | пос.Новоборский, ул.Специалистов, д.9 |  |
| 22 | пос.Новоборский, ул.Специалистов, д.13 |  |
| 23 | пос.Новоборский, ул.Губкина, д.2а |  |
| 24 | пос.Новоборский, ул.Коммунальная, д.2, ул.Коммунальная, д.4, ул.Коммунальная, д.6 |  |
| 25 | пос.Новоборский, ул.Коммунальная, д.8 |  |
| 26 | с.Борское, ул.Южная, д.10 |  |
| 27 | с.Борское, ул.Молодежная, д.4, ул.Молодежная, д.6 |  |
| 28 | с.Борское, ул.Неверовская, д.40 |  |
| 29 | с.Борское, пер.Ленинградский, д.2, пер.Ленинградский, д.4, пер.Ленинградский, д.6, пер.Ленинградский, д.8 |  |
| 30 | с.Борское, ул.Механизаторская, д.1 |  |
| 31 | с.Борское, ул.Крупская, д.7 |  |
| 32 | с.Борское, пер.Ленинградский, д.26а, пер.Ленинградский, д.28 |  |
| 33 | с.Борское, ул. Ленинградская, д.126 |  |
| 34 | с.Борское, ул. Степана Разина, д.120 |  |

# Приложение №2

к Муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального  района Борский на 2018-2024годы»

Адресный перечень общественных территорий муниципального района Борский, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах по итогам

рейтингового голосования

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | Центральный парк (2 часть) по адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская |  |
| 2 | Парк отдыха по адресу: Борский район, с. Петровка, ул. Советская, 44е |  |
| 3 | Центральный парк по адресу: Борский район, п. Новоборский в границах улиц Строителей, Губкина, пер. Строителей |  |
| 2019 год |
| 1 | Центральный парк (1 часть) по адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская |  |
| 2020 - 2024 годы |
| 2 | Центральная площадь по адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская |  |

# Приложение №3

к Муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального  района Борский на 2018-2024годы»

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Базовое значение | Ед. изм. | Значение целевых показателей, в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 <*> | 2021 <*> | 2022 <*> | 2023 <*> | 2024 <*> |
| Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального района Борский |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 47 дворовых территорий, нуждающихся в ремонте | ед. | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве |  | % | 21,3 | 27,7 | 36,2 | 46,8 | 57,4 | 78,7 | 100 |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Борский |
| 2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий муниципального района | 9 общественных территорий, нуждающихся в ремонте | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  | % | 33,34 | 44,45 | 55,56 | 66,67 | 77,78 | 88,89 | 100 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Борский |
| 3.1. | Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, от общего количества реализованных | 100 % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

<*> Значения целевых показателей являются предполагаемыми, будут реализованы при наличии финансирования.

# Приложение №4

к Муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального  района Борский на 2018-2024годы»

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |  |
| Цель: Формирование комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства на территории муниципального района Борский |
| Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Борский; повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Борский; создание безопасных и комфортных условий проживания населения муниципального района Борский; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Борский |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий за счет средств местного бюджета | Администрация муниципального района Борский | МБУ «Служба заказчика» муниципального района Борский | 2018 - 2024 | 527688,97 | 466423,84 |  |  |  |  |  | 994112,81 | 47 шт. |
|  | Благоустройство дворовых территорий за счет средств областного бюджета <*> |  |  |  | 1415575,00 | 426773,20 |  |  |  |  |  | 1842348,20 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  | 2628925,00 | 2621606,80 |  |  |  |  |  | 5250531,80 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета | Администрация муниципального района Борский | МБУ «Служба заказчика» муниципального района Борский | 2018 - 2024 | 534610,00 | 374362,11 | 23385,00 |  |  |  |  | 1142822,11 | 9 шт. |
|  | Благоустройство общественных территорий за счет средств областного бюджета <*> |  |  |  | 2349949,00 | 995803,20 | 81849,00 |  |  |  |  | 4164242,20 |  |
|  | Благоустройство общественных территорий за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  | 1520051,00 | 6117076,8 | 152005,00 |  |  |  |  | 9157177,80 |  |
| ВСЕГО: | 8976798,97 | 11002046,0 | 2572390,00 |  |  |  |  | 22551234,92 |  |

<*> Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий при обеспечении софинансирования.

С 2019 по 2024 гг. средства федерального, областного и местного бюджетов являются предполагаемыми.

Приложение №5  к муниципальной

программе «Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального

района Борский на 2018-2024годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий, сформированный из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Перечень отображает виды элементов благоустройства, планируемых к размещению, учитывает их основные функциональные особенности. Устанавливаемые на дворовых и общественных территориях элементы могут отличаться от представленных в данном перечне по своим геометрическим, визуальным параметрам и т.п.

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие дворового проезда, проезда к нему |  |
| 2 | Светильник уличный |  |
| 3 | Скамейка |  |
| 4 | Урна |  |
| 5 | Качели без подвеса одинарные |  |
| 6 | Подвес качелей на цепях с деревянным сиденьем со спинкой |  |
| 7 | Горка детская Н-1500 |  |
| 8 | Качалка на пружине |  |
| 9 | Качалка-балансир |  |
| 10 | Песочница |  |
| 11 | Песочница |  |
| 12 | Грибок для песочницы |  |
| 13 | Детский игровой комплекс |  |
| 13 | Стол со скамьями |  |
| 14 | Стойки для сушки белья |  |
| 15 | Турник комбинированный |  |
| 16 | Турник комбинированный |  |
| 17 | Забор из штакетника окрашенного |  |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды муниципального

района Борский на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды  муниципального района Борский на 2018-2024 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в Муниципальную программу  «Формирование комфортной городской   среды муниципального района Борский  на 2018-2024 годы» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается МБУ «Служба заказчика»  администрации муниципального района Борский  Самарской области.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию муниципального района Борский согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация муниципального района Борский передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается решение общественной комиссией, в виде протокола комиссии.

# Text boxes

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Борский Самарской области от 26 марта 2019г. № 200