Приложение № 1

к Постановлению № 10  от 20.02.2017 г

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Долматовка

муниципального района Борский

Самарской области

______________ А.В.Гаршин

«О создании паводковой комиссии»

В целях сохранения жилья, построек, дорог и других материальных ценностей села от паводковых вод создать паводковую комиссию в составе:

1.    Гаршин Александр Владимирович-председатель паводковой комиссии;

2. Константинов Вячеслав Васильевич- заместитель председателя паводковой комиссии;

3.  Побежимова Ольга Николаевна – специалист Администрации сельского поселения  Долматовка;

4.    Гаршин Сергей Александрович-  водитель  сельского поселения;

5.    Николаев Николай Алексеевич –  Глава КХ;

6.    Шиндряев Геннадий Михайлвич  –  Глава КХ « Шанс»;

7.    Юриков Николай Николаевич - фермер;

8.   Левин Александр Сергеевич – тракторист;

9.   Данилова Надежда  Дмитриевна -  заведующая  СДК с.Неприк.

Обязать председателя паводковой комиссии Гаршина А. В. к принятию необходимых мер и организации постоянного дежурства членов комиссии в период пика таяния снегов.

Установить дежурство трактора МТЗ-82 в период паводка для эвакуации жителей в случае затопления.

Запретить движение транспорта в период распутицы по улицам села и по выпасам для скота.

Приложение № 2  к Постановлению № 10

от 20.02.2017 г

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения  Долматовка

муниципального района Борский

Самарской области

___________________А.В.Гаршин

ПЛАН

проведения основных   противопаводковых мероприятий на весну 2017 года по сельскому поселению Долматовка муниципального района Борский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод | до 1 марта | Глава поселения |
| 2 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | До 16.03.17г | Глава поселения |
| 3 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло, водоснабжения) на предмет безаварийной работы |  | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Проведение заседания паводковой комиссии. Утверждение разработанных мероприятий и организация их реализации до начала паводка | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 5 | Проведение и обследование других естественных стоков талых вод – улиц и переулков, высоту снега в руслах и состояние сточных труб, места возможного подтопления водопроводной сети и шахтных колодцев | до 25 марта | Противопаводковая комиссия |
| 6 | Определение объема работ по подготовке и пропуску талых вод | 11-25 марта | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | 11-25 марта | Паводковая комиссия |
| 8 | Согласование с районной паводковой комиссией привлечение дополнительных сил и средств, в т.ч. тяжелой техники и плавсредств | 11 марта по окончанию пропуска талых вод | Глава поселения |
| 9 | Согласование с районной паводковой комиссией перечень необходимых мер по выполнению послепаводковых мероприятий | 11 марта по окончанию пропуска талых вод | Глава поселения |
| 10 | После пропуска талых вод, в целях предотвращения возникновения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в водопроводной сети принять меры по обеззараживанию ее и других источников воды | До окончания пропуска талых вод | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Осуществление контроля за пропуском талых вод | 1 марта до окончания пропуска талых вод | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Установление круглосуточного дежурства членов паводковой комиссии | При необходимости | Председатель противопаводковой комиссии |
| 13 | Оповещение населения жителей с. Долматовка и с.Неприк через «Вестник сельского поселения Долматовка» о наступающем паводке | С 15 марта по окончании пропуска талых вод | Противопаводковая комиссия |