Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Таволжанка

муниципального района

Борский Самарской области

от 05 февраля 2015 года №04

Паспорт

долгосрочной муниципальной адресной программы

«Обустройство пешеходных переходов в сельском поселении Таволжанка муниципального района Борский Самарской области до 2017 года»

2015

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная адресная программа «Обустройство пешеходных переходов в сельском поселении Таволжанка муниципального района Борский Самарской области до 2017 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; -Протокол заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального районаБорскийСамарской области от26.12.2014 №5 |
| Муниципальный заказчик | Администрация сельского поселенияТаволжанка |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселенияТаволжанка |
| Основная цель Программы | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах; -совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении; -осуществление обустройства нерегулируемых пешеходных переходов; пешеходных переходов, расположенных по обеим сторонам улицы с высоким интенсивным движением автотранспорта, в зонах высокой концентрации объектов массового посещения до нормативных требований. |
| Основные задачи Программы | - повышение уровня эксплуатационного состояния дорожной сети; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах. - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении; - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Структура Программы, Перечень основных мероприятий | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы; Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности от реализации Программы Мероприятия программы: -Внесение изменений в проекты организации дорожного движения в населенных пунктах сельского поселения Таволжанка; - Ремонт, устройство, техническое обслуживание линий наружного освещения на пешеходных переходах; -Оборудование пешеходных переходов дорожной разметкой 1.14.1; - Установка дорожных знаков на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета в соответствии со схемами дислокации технических средств организации движения; -Установка светофорных объектов Т.7 (с одиночной желтой секцией) на пешеходных переходах, расположенных у детских и юношеских образовательных учреждений; - Обустройство на автомобильных дорогах местного значения искусственных дорожных неровностей (ИДН) в населенных пунктах сельского поселения; -Установка пешеходных ограждений перильного типа у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода по обеим сторонам дороги; -Нанесение дублирующей разметки 1.24.1 в местах установки дорожных знаков 1.23 «Дети»; -Выполнение работ по строительству, ремонту существующих тротуаров, выполнению требований безопасности движения; -Устройство подходов к пешеходным переходам; -Поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки. |
| Исполнители программы | - Администрация сельского поселения Таволжанка; |
| Объем и источники финансирования Программы | Источник финансирования – местный бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет – 777 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 243,0 тыс. руб.; 2016 год – 334,0 тыс. руб.; 2017 год – 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения Таволжанка; - Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; - Уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения Таволжанка. |
| Контроль за исполнением Программы | - Глава Администрации сельского поселения Таволжанка. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании п. 4 ст.6 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"  полномочиями органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения  является осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах  местного значения, в том числе на объектах  улично-дорожной сети, в границах  населенных пунктов  поселения при осуществлении дорожной деятельности.

В силу п. 5 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иныхполномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каждый из нас является участником дорожного движения, кто-то является пешеходом, а кто-то водителем. В процессе дорожного движения пути транспортных средств и пешеходов пересекаются, то есть во время перехода проезжей части, и в этом случае безопасность пешехода, сохранение его жизни и здоровья зависит не только от соблюдения участниками  правил дорожного движения, но и наличия в необходимых местах обустроенных пешеходных переходов, качества их обустройства необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в том числе освещения, в соответствии с современными требованиям соответствующих ГОСТов, в том числе изменениям, вступившим в действие с 28 февраля 2014 года.

Внесение изменений в национальные стандарты подготовлены Госавтоинспекцией в целях снижения показателей аварийности на пешеходных переходах. Данные изменения устанавливают новые требования к техническим средствам организации дорожного движения и другим элементам обустройства дорог, улучшающие характеристики пешеходных переходов.

Введенные изменения уточняют и дополняют требования, направленные на предупреждение водителей транспортных  средств о приближении к пешеходному переходу как к опасному участку и на  информирование  пешеходов о месторасположении пешеходного перехода. По действующим требованиям все пешеходные переходы независимо от места расположения должны иметь стационарное искусственное освещение, все дорожные знаки, имеющие отношение к пешеходному переходу должны быть применены на подложке жёлто-зелёного цвета, в случае прохождения автомобильной дороги вдоль территории детских и юношеских образовательных учреждений обязательно применять пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями (ИДН), пешеходные ограждения не менее 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода по обоим сторонам дороги и светофор типа Т7 (жёлтый постоянно мигающий сигнал), по маршрутам пешего передвижения детей до пешеходного перехода и за ним необходимо обустраивать тротуары.

На территории сельского поселения Таволжанка в настоящее время  на улицах и дорогах местного значения поселения имеется всего 1 пешеходный переход – перед зданием школы, который не оборудован в соответствии с введенными стандартами. Необходимым является обустройство, содержание и модернизация  пешеходных переходов на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Наличие на проезжей части правильно обустроенных пешеходных переходов, в том числе с использованием ИДН и светофоров типа Т7 дисциплинирует водителей. Водители   заранее  будут снижать скорость, видя вдалеке дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, внимательнее двигаться и при необходимости пропускать пешеходов, а те в свою очередь будут чувствовать себя более уверенно и безопасно.

От реализации программных мероприятий ожидается  положительный эффект. Обустройство одного пешеходного перехода, полностью отвечающего требованиям, требует больших финансовых затрат, связанных с дороговизной дорожных знаков, тем более когда пешеходный переход расположен около школьной территории и включает в себя большое количество дорожных знаков и иные технические средства, тротуары. Планируется  модернизировать существующий, а так же обустроить пешеходные переходы перед детскими дошкольными учреждениями. Введенные изменения в ГОСТы требует значительных временных и финансовых затрат.

Использование программного метода с определением адресной привязки, конкретных мероприятий и сроков исполнения позволит существенно повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел II. Основные цели и задачи,  сроки и этапы реализации программы

Цели Программы:

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

-совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении;

-осуществление обустройства нерегулируемых пешеходных переходов; пешеходных переходов, расположенных по обеим сторонам улицы с высоким  интенсивным движением автотранспорта, в зонах высокой концентрации  объектов массового посещения   до нормативных требований.

Задачи Программы:

- повышение уровня эксплуатационного состояния  дорожной сети;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах.

- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении;

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах.

Этапы реализации Программы будут осуществляться с 2015 по 2017 годы.

Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий.

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Статья 24 Закона прямо закрепляет, что граждане имеют право на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации.

Статьей 12 Закона предусмотрено, что содержание дорог на территории Российской Федерации должно обеспечивать безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Для повышения безопасности пешеходов предусмотрены адресные мероприятия по строительству и обустройству пешеходных переходов, тротуаров, созданию зон ограничений для движения транспортных средств, включая применение методов «успокоения движения» в жилых зонах, возле школ. Эффективность зональных ограничений скорости заключается в том, что на скорости 60 - 65 км/ч при наездах погибают 85 процентов пешеходов, при скорости 45 — 48 км/ч - 45 процентов, при скорости 30 — 35 км/ч — 5 процентов.

Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение ДТП, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения.

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин ДТП возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы «человек-автомобиль-дорога-среда».

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет   777,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год. Система программных мероприятий приведена в таблице 1.

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.

Основанием для разработки программы являются Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава сельского поселения Таволжанка.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик — координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности. В случае, если процент реализации Программы будет ниже ста, указываются перечни мероприятий, не завершенных в срок, и предложения по их дальнейшей реализации.

РАЗДЕЛ VI.  Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы

Ожидаемый результат реализации Программы -  повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах.

РАЗДЕЛ VII. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и индикативные показатели

Одним из направлений является обустройство пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Таволжанка.  В частности, такие мероприятия должны быть проведены на пешеходных переходах в селе Таволжанка по адресам:

- с.Таволжанка, ул.Школьная, напротив школы;

- с.Таволжанка, ул.Школьная, напротив детского сада;

в селе Старая Таволжанка по адресу:

- с.Старая Таволжанка, ул.Восточная, напротив детского сада;

Ожидаемый результат реализации Программы - сокращение роста количества ДТП с участием пешеходов.

Таблица 1

Программные мероприятия

| № п\п | Наименование адресных мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объемы финансирования,(денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет(тыс.рублей) | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Внесение изменений в проекты организации дорожного движения в населённых пунктах сельского поселения. Проектные работы по разработке схем дислокации пешеходных переходов |  |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Июнь 2015 г |  |  | 5 |  |  | 5 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Декабрь 2015 г |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Декабрь 2015 г |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 1 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Ремонт, устройство, техническое обслуживание линий наружного освещения |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Июль 2015 г |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Май 2016 г |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Май 2016 г |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 2 |  |  |  | 2 | 62 |  | 64 |  |  |  |  |
| Оборудование пешеходных переходов дорожной разметкой 1.14.1 |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Апрель 2015 г |  |  | 5 |  |  | 5 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 3 |  |  |  | 5 | 10 |  | 15 |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации технических средств организации движения в населенных пунктах |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Июнь 2015 г |  |  | 20 |  |  | 20 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 4 |  |  |  | 20 | 60 |  | 80 |  |  |  |  |
| 5. Нанесение дублирующей дорожной разметки 1.24.1 «Дети» |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Апрель 2015 г |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Июнь 2016 г |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 5 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6.Обустройство на автомобильных дорогах местного значения, в границах населенных пунктов искусственных неровностей («лежачих полицейских») |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Май 2016 г |  |  | 50 |  |  | 50 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Ограничения скоростного режима и повышения уровня безопасности дорожного движения |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Октябрь 2016 г |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Октябрь 2016 г |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 6 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |  |
| 7.Выполнение работ по строительству, ремонту существующих тротуаров, выполнению требований безопасности движения |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Октябрь 2015 г |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка |  |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Октябрь 2016 г |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Октябрь 2017г. |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 7 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  |  |
| 8. Устройство подходов к пешеходным переходам |  |
| 1 | с.Таволжанкаул.Школьная (напротив школы) | Октябрь 2015 г |  |  | 50 |  |  | 50 |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | отрицательно влияет на безопасность дорожного движения и создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества |  |
| 2 | с.Таволжанка ул. Школьная (напротив детского сада) | Октябрь 2016 г |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | с. Старая Таволжанка ул.Восточная (напротив детского сада) | Октябрь 2017 г |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Итого по мероприятию 8 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |  |
| 9. Поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки на территории поселения |  |
| 1 | Согласно схемы дислокации технических средств организации движения |  | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Таволжанка |  |  |
| 10.Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |  |
| 1 | Использование средств массовой информации | - | - |  | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат |  | Администрация сельского поселения Таволжанка | Формирование общественного мнения |  |
| Всего затраты по программе | - | - |  | 243 | 334 | 200 | 777 |  |  |  |  |