Утверждены                                                                                                                                                                                                                                                            Постановлением  администрации                                                                                                                                                                                                                                  сельского поселения Подсолнечное                                                                                                                                                                                                                                                 № 7   от 10.03.2023г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке  и проведению паводка 2023 года

на территории  сельского поселения Подсолнечное

муниципального района Борский Самарской области

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии сельского поселения Подсолнечное | Администрация с.п. Подсолнечное | 10.03.2023г. | Глава сельского поселения |  |
| 2. | Провести комплексное обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории сельского поселения с целью организации подготовки и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. | с. Соковнинка с . Васильевка с. Подсолнечное п. Комсомольский | до 20.03.2023г. | Никитин В.Ф. Стряпин А.Г. Пашкова Е.В. |  |
| 3. | Обеспечить защиту водоводов, источников водоснабжения и поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм. | с. Соковнинка с. Васильевка с. Подсолнечное | на период прохождения паводка | Кармашов Н.Ю. Стряпин А.Г. Никитин В.Ф. |  |
| 4. | Провести совещание с активистами сел с целью доведения до населения порядка действий при подтоплении территорий домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе возникновения ЧС в результате паводка | с. Подсолнечное | 22.03.2023г. | Глава сельского поселения Подсолнечное |  |
| 5. | Провести очистку труб для пропуска талых вод в населённых пунктах сельского поселения | с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с.Васильевка, | до 01.04.2023г. | Пашкова Е.В. Стряпин А.Г. Никитин В.Ф. |  |
| 6. | Провести разъяснительную работу с населением по очистке труб от снега для пропуска талых вод (где трубы уложены при строительстве подъезда к гаражам граждан) | с. Подсолнечное, ул. Молодёжная, ул. Центральная | до 25.03.2023г. | Депутаты Собрания представителей Иванов Н.Ф. Маслова Т.Н. Кармашов Н.Ю. Горюнова У.Г. |  |
| 7. | Установить посты наблюдений за состоянием ГТС на прудах, расположенных на территории сельского поселения | с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с.Васильевка, | На период прохождения паводка | Никитин В.Ф. Стряпин А.Г. Пашкова Е.В. |  |
| 8. | Осуществлять контроль за пропуском весенних паводковых вод | с. Подсолнечное, с. Соковнинка, с.Васильевка, п.Комсомольский | На период прохождения паводка 2023 г. | Глава сельского поселения Подсолнечное |  |